## Slide 1
<IoT 활용 프로젝트 1조>
과정명 | : 융복합 프로젝트형 IoT 서비스 개발
팀명 | : SSC(Smart Shopping Cart)
팀원 | : 김태림 김민경 이수빈 이주호 최정욱

## Slide 2
01
02
03
04
05
팀 소개
기능 소개
진행 상황
시연
팀명
역할
진척상황
에로사항
CONTENTS
시스템구성도
기능 세부사항
향후 계획

## Slide 3
001
팀 소개

## Slide 4
01 팀 소개
팀명
오프라인 장보기를 편리하게 도와줄 IoT 서비스
“Smart Shopping Cart”

## Slide 5
01 팀 소개
역할
김태림 | 김민경 | 이수빈 | 이주호 | 최정욱
- 팀장 - 카트 app 개발 | - 바코드 센서 동작 제어 - 로드셀 동작 제어 - 송신 데이터 디바이스 제어 | - 사용자 app 개발 - 사용자 app UI 제작 - 카트 app UI 제작 | - DB 설계, 제품 정보 추가 - 수신 데이터 디바이스 제어 | WBS, 역할 분담 카트 프로토타입 제작

## Slide 6
002
기능소개

## Slide 7
02 기능소개
시스템구성도
회원가입/로그인
소켓통신
Product DB
Purchase DB
Purchase DB
QR 로그인 정보
QR 로그인 정보
바코드 인식
무게 인식

## Slide 8
02 기능소개
시스템구성도
Cart app
DB
cart
location
QR login
User app
Join
/Login
Create
QR
receipt
Raspberry Pi
MQTT
Load cell
sensor
Web Cam

## Slide 9
02 기능소개
시스템구성도

## Slide 10
02 기능소개
DB – 제품 정보
문서명을 바코드 값으로 관리
원/100g
장바구니에서 무게를 계산하여 가격 측정
원/개수

## Slide 11
문서명을 구매일자로 관리
each_product 필드 Value를 Dict타입으로 저장
02 기능소개
DB - 영수증

## Slide 12
02 기능소개
카트 센서
상품 무게 인식
상품 바코드 인식
Android와 RaspberryPi 통신
Kg

## Slide 13
02 기능소개
사용자 app
회원가입 및 로그인 기능
로그인 정보 QR코드 생성
영수증 정보 제공

## Slide 14
02 기능소개
카트 app
QR 코드 로그인
바코드 인식 후 장바구니 담기
상품 위치 정보 제공

## Slide 15
003
진행상황

## Slide 16
03 진행상황
진척상황 - WBS

## Slide 17
03 진행상황
진척상황 - 바코드센서
RaspberryPi에 webcam 연결 -> 제품의 바코드를 인식하고, Data를 저장

## Slide 18
03 진행상황
진척상황 - 소켓통신
안드로이드 → 라즈베리파이 데이터 전송 확인 라즈베리파이 → 안드로이드 데이터 전송 확인 중

## Slide 19
004
시연

## Slide 20
03 진행상황
애로사항
센서 | - 라즈베리파이와 안드로이드 간 통신 어려움 - 무게의 값이 지속적으로 문제가 없을 지 고민
카트 제작 | 아직 시작을 하지 않아 고민 기능 구현이 지연되면서 카트 제작도 지연
카트 app | - 센싱 받은 무게의 값을 어떻게 처리할지 고민

## Slide 21
005
향후 계획

## Slide 22
04 향후 계획
센서 | - 안드로이드와 통신 기능 추가 - 로드셀 정밀도 ↑
카트 app | - 관련 상품 안내 기능 추가 - 수신데이터 처리 기능 추가
카트 제작 | - 카트 모형 제작 중

## Slide 23
감사합니다